	Решения собрания Совета МКД от 26.01.2017 г.

	№
	Вопросы по содержанию дома

	Решения
	Исполнитель
	Сроки
	Результат

	1
	УКУТ  вопрос по контролю со стороны Совета МКД.
	Ответственные: Лапин В.П. ,  Чипуштанов В.Р.
	совет МКД

	ежемесячно
	

	2
	Организация собрания собственников по переводу средств на капремонт на спец. счет дома с 2018 г.
	Организовать собрание после Судебного заседания и вынесения решения по  платежам.
	совет МКД

	март
	

	3
	Отчет о деятельности УК «УЖК» за 2016 г.
	УК представить отчет согласно срокам установленным законодательством ЖК РФ
	УК ООО «УЖК»
	до 31 марта
	

	4
	Определение приоритетных задач по содержанию дома в 2017 г. 
	
	-
	-
	-

	
	Предварительный план    работы «УЖК» по содержанию дома на 2017 г.                                             
	
	-
	-
	-

	
	· Ремонт подъездов (2 шт.)

	Совет МКД проголосовал за  подъезд №7, №9
	УК ООО «УЖК»
	май-сентябрь
	

	
	· Установить светодиодные светильники во входную группу подъездов 

	Не совсем понятна формулировка. Уточнить информацию Лапину В.П. Донести информацию членам совета МКД по электронной почте.
	Лапин В.П.
	февраль
	

	
	· Установить поручни на лестницу  у подпорной стены.

	Поручни на лестницу у стены установлены. Необходима установка на лестницу напротив 2 подъезда.
	УК ООО «УЖК»
	май
	

	
	· Ремонт балконных козырьков, кровли 100 кв.м.

	УК обозначить  подъезды и № квартир. УК представить предварительную смету по данному виду работ. Обозначить планируемые сроки выполнения работ.
	УК ООО «УЖК»
	апрель
	

	
	· Заделка горизонтальных и вертикальных швов, примыкания плит перекрытия подвала к стеновым и фундаментным блокам с последующей их гидроизоляцией.

	УК определить четкий объем  по данным видам работ.УК представить предварительную смету по данному виду работ. Обозначить планируемые сроки выполнения работ.
	УК ООО «УЖК»
	апрель
	

	
	· Произвести работы по ревизии и замене запорной арматуры на стояках ГВС, и ХВС.

	 УК определить четкий объем  заменяемой арматуры. УК представить предварительную смету по данному виду работ. Обозначить планируемые сроки выполнения работ.
	УК ООО «УЖК»
	март-апрель
	

	
	· Произвести работы по регулировке и увеличению уклонов магистральных трубопроводов канализации, замена участков трубопроводов канализации пришедших в негодность.

	УК представить предварительную смету по данному виду работ. Обозначить планируемые сроки выполнения работ.
	УК ООО «УЖК»
	март-апрель
	

	
	· Выполнить работы по устройству естественной вентиляции подвала согласно СНИП.

	УК представить предварительную смету по данному виду работ. Обозначить планируемые сроки выполнения работ.
	УК ООО «УЖК»

	март-апрель
	

	5
	Предварительный план    работы составленный советом МКД по содержанию дома на 2017 г.                                             
	
	
	
	

	
	Вопрос по качеству уборки придомовой территории двориком. 
	Технику смотрителю проверять работу дворника не менее 1 раза в неделю. Остаются вопросы по уборке наледи и снежной подушки у входа в подъезды. 
	УК ООО «УЖК»

	еженедельно


	

	
	
	Проходная зона между домами в соседний двор ул. Бажова необходимо прочистить спецтехникой т.к.  образовался большой и травмоопасный спуск. 
	УК ООО «УЖК»

	до 15 февраля
	

	
	Очистка чердаков от голубей. Обеспечить открытые шахты чердака крышками.  
	Заявка озвучивалась не однократно. УК обозначить четкие сроки по выполнению данных видов работ.
	УК ООО «УЖК»                 
	март
	

	
	Благоустройство прилегающей территории в летний период 
	Автомобильная стоянка (верхняя) отсыпка,  монтаж ограждений. УК представить предварительную смету по данному виду работ.
	УК ООО «УЖК»                 
	май
	

	
	Установка скамеек у подъездов
	УК представить предварительную смету по данному виду работ.
	УК ООО «УЖК»                 
	март
	

	
	Установка детской площадки
	Организовать собрание собственников. Целевой взнос на благоустройство домовой территории 100 руб. ежемесячно. 
	Совет дома МКД
УК ООО «УЖК»                
	март
	

	
	Обустройство территории для выгула собак
	Установить информационный стенд - для информирования владельцев собак. С указанием ответственности установленной законодательством.

	УК ООО «УЖК»                 
	Май
	

	
	Ремонт вторых входных дверей. (Замена?) Установка доводчиков на двери.
	УК представить предварительную смету по данному виду работ.
	УК ООО «УЖК»                 
	апрель
	

	
	Освещение тамбуров
	Врезка оргстекла в двери. Или замена дверей. (Установить со стеклом)
	УК ООО «УЖК»                 
	апрель
	

	
	Виды работ по тепло сбережению
	Первые этажи в подъездах.  Обновить всю теплоизоляцию труб. 
	УК ООО «УЖК»                 
	апрель-сентябрь
	

	
	Взносы на Капитальный ремонт
	Выяснить точные реквизиты для перечисления взносов для собственников напрямую в Региональный фонд, а не через ЕРЦ
	УК ООО «УЖК»                
	февраль
	

	
	Ремонт/замена/ подъездных электрощитов
	Провести УК ревизию электрощитов. Представить заключение Совету МКД .
	УК ООО «УЖК»                
	март
	

	
	Определение четких границ территории принадлежащих дому.
	Уточнить в УК,  какие действия предприняты в этом направлении. 
	Лапин В.П.                
	март
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