| Решения собрания Совета МКД от 26.01.2017 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вопросы по содержанию дома | Решения | Исполнитель | Сроки | Результат |
| 1 | УКУТ вопрос по контролю со стороны Совета МКД. | Ответственные: Лапин В.П. , Чипуштанов В.Р. | совет МКД | ежемесячно |  |
| 2 | Организация собрания собственников по переводу средств на капремонт на спец. счет дома с 2018 г. | Организовать собрание после Судебного заседания и вынесения решения по платежам. | совет МКД | март |  |
| 3 | Отчет о деятельности УК «УЖК» за 2016 г. | УК представить отчет согласно срокам установленным законодательством ЖК РФ | УК ООО «УЖК» | до 31 марта |  |
| 4 | Определение приоритетных задач по содержанию дома в 2017 г. |  | - | - | - |
|  | Предварительный план работы «УЖК» по содержанию дома на 2017 г. |  | - | - | - |
|  | - Ремонт подъездов (2 шт.) | Совет МКД проголосовал за подъезд №7, №9 | УК ООО «УЖК» | май-сентябрь |  |
|  | - Установить светодиодные светильники во входную группу подъездов | Не совсем понятна формулировка. Уточнить информацию Лапину В.П. Донести информацию членам совета МКД по электронной почте. | Лапин В.П. | февраль |  |
|  | - Установить поручни на лестницу у подпорной стены. | Поручни на лестницу у стены установлены. Необходима установка на лестницу напротив 2 подъезда. | УК ООО «УЖК» | май |  |
|  | - Ремонт балконных козырьков, кровли 100 кв.м. | УК обозначить подъезды и № квартир. УК представить предварительную смету по данному виду работ. Обозначить планируемые сроки выполнения работ. | УК ООО «УЖК» | апрель |  |
|  | - Заделка горизонтальных и вертикальных швов, примыкания плит перекрытия подвала к стеновым и фундаментным блокам с последующей их гидроизоляцией. | УК определить четкий объем по данным видам работ.УК представить предварительную смету по данному виду работ. Обозначить планируемые сроки выполнения работ. | УК ООО «УЖК» | апрель |  |
|  | - Произвести работы по ревизии и замене запорной арматуры на стояках ГВС, и ХВС. | УК определить четкий объем заменяемой арматуры. УК представить предварительную смету по данному виду работ. Обозначить планируемые сроки выполнения работ. | УК ООО «УЖК» | март-апрель |  |
|  | - Произвести работы по регулировке и увеличению уклонов магистральных трубопроводов канализации, замена участков трубопроводов канализации пришедших в негодность. | УК представить предварительную смету по данному виду работ. Обозначить планируемые сроки выполнения работ. | УК ООО «УЖК» | март-апрель |  |
|  | - Выполнить работы по устройству естественной вентиляции подвала согласно СНИП. | УК представить предварительную смету по данному виду работ. Обозначить планируемые сроки выполнения работ. | УК ООО «УЖК» | март-апрель |  |
| 5 | Предварительный план работы составленный советом МКД по содержанию дома на 2017 г. |  |  |  |  |
|  | Вопрос по качеству уборки придомовой территории двориком. | Технику смотрителю проверять работу дворника не менее 1 раза в неделю. Остаются вопросы по уборке наледи и снежной подушки у входа в подъезды. | УК ООО «УЖК» | еженедельно |  |
|  |  | Проходная зона между домами в соседний двор ул. Бажова необходимо прочистить спецтехникой т.к. образовался большой и травмоопасный спуск. | УК ООО «УЖК» | до 15 февраля |  |
|  | Очистка чердаков от голубей. Обеспечить открытые шахты чердака крышками. | Заявка озвучивалась не однократно. УК обозначить четкие сроки по выполнению данных видов работ. | УК ООО «УЖК» | март |  |
|  | Благоустройство прилегающей территории в летний период | Автомобильная стоянка (верхняя) отсыпка, монтаж ограждений. УК представить предварительную смету по данному виду работ. | УК ООО «УЖК» | май |  |
|  | Установка скамеек у подъездов | УК представить предварительную смету по данному виду работ. | УК ООО «УЖК» | март |  |
|  | Установка детской площадки | Организовать собрание собственников. Целевой взнос на благоустройство домовой территории 100 руб. ежемесячно. | Совет дома МКД УК ООО «УЖК» | март |  |
|  | Обустройство территории для выгула собак | Установить информационный стенд - для информирования владельцев собак. С указанием ответственности установленной законодательством. | УК ООО «УЖК» | Май |  |
|  | Ремонт вторых входных дверей. (Замена?) Установка доводчиков на двери. | УК представить предварительную смету по данному виду работ. | УК ООО «УЖК» | апрель |  |
|  | Освещение тамбуров | Врезка оргстекла в двери. Или замена дверей. (Установить со стеклом) | УК ООО «УЖК» | апрель |  |
|  | Виды работ по тепло сбережению | Первые этажи в подъездах. Обновить всю теплоизоляцию труб. | УК ООО «УЖК» | апрель-сентябрь |  |
|  | Взносы на Капитальный ремонт | Выяснить точные реквизиты для перечисления взносов для собственников напрямую в Региональный фонд, а не через ЕРЦ | УК ООО «УЖК» | февраль |  |
|  | Ремонт/замена/ подъездных электрощитов | Провести УК ревизию электрощитов. Представить заключение Совету МКД . | УК ООО «УЖК» | март |  |
|  | Определение четких границ территории принадлежащих дому. | Уточнить в УК, какие действия предприняты в этом направлении. | Лапин В.П. | март |  |

Председатель Совета МКД______________________Лапин В.П.

Секретарь Совета МКД_______________________Куницына О.В.

Члены Совета МКД:

- ____________________________/________________________/

- ____________________________/________________________/

- ____________________________/________________________/

- ____________________________/________________________/

- ____________________________/________________________/

- ____________________________/________________________/

- ____________________________/________________________/

- ____________________________/________________________/

- ____________________________/________________________/